Таблиця № 12 до Програми (розділ V)

Потреба у фінансовому забезпеченні заходів, передбачених Програмою,

у 2017-2020 роках

| № з/п | Найменування заходів | Обсяг робіт, передбачений на 2017-2020 роки | Обсяг витрат, усього, тис. грн. | у тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцеві бюджети | власні кошти землевласників і землекористувачів та інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вишукувальні роботи, будівництво протиерозійних споруд та рекультивація порушених земель | х |  |  |  |  |  |
| 2. | Розробка схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, штук | 23 | 908,6 | 90,86 | 0 | 817,74 | 0 |
| 3. | Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, штук | 39 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |
| 4. | Встановлення меж водоохоронних зон, тис. га | 1,95 | 721 | 144,2 | 0 | 576,8 | 0 |
| 5. | Встановлення меж прибережних захисних смуг, тис. га | 0,198 | 145 | 14,5 | 0 | 101,5 | 29 |
| 6. | Встановлення меж населених пунктів, кількість н. п. | 26 | 962 | 96,20 | 0 | 865,80 | 0 |
| 7. | Грошова оцінка земель населених пунктів, кількість населених пунктів | 19 | 277,36 | 0 | 61,02 | 216,34 | 0 |
| 8. | Грошова оцінка земель несільськогосподар-ського призначення за межами населених пунктів, тис. га | 3,5456 | 160 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 9. | Інвентаризація земельних ділянок, тис. га | 82,7 | 16307 | 1630,70 | 0 | 11414,9 | 3261,40 |
|  | УСЬОГО | х | 20163,46 | 1976,46 | 61,02 | 14073,08 | 4052,90 |

Продовження таблиці № 12

| № з/п | Найменування заходів | з них, за роками: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |
|  |  | Обсяг робіт | Обсяг витрат, тис. грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцеві бюджети | власні кошти землевласників та землекористувачів та інші джерела |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Вишукувальні роботи, будівництво протиерозійних споруд та рекультивація порушених земель | х |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, штук | 6 | 247,800 | 24,78 |  | 223,02 |  |
| 3 | Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, штук | 9 | 157,500 |  |  |  | 157,500 |
| 4 | Встановлення меж водоохоронних зон, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення меж прибережних захисних смуг, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення меж населених пунктів, кількість н. п. | 4 | 224,0 | 22,40 |  | 201,60 |  |
| 7 | Грошова оцінка земель населених пунктів, кількість населених пунктів | 7 | 71,93 |  | 57,54 | 14,39 |  |
| 8 | Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, тис. га | 0,8866 | 40,204 |  |  | 20,102 | 20,102 |
| 9 | Інвентаризація земельних ділянок, тис. га | 21,38 | 4077,703 | 407,77, |  | 2854,392 | 815,541 |
|  | УСЬОГО | х | 4819,137 | 454,95 | 57,54 | 3313,504 | 993,143 |

Продовження таблиці № 12

| № з/п | Найменування заходів | з них, за роками: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |
|  |  | Обсяг робіт | Обсяг витрат, тис. грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцеві бюджети | власні кошти землевласників та землекористувачів та інші джерела |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | Вишукувальні роботи, будівництво протиерозійних споруд та рекультивація порушених земель |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, штук | 6 | 247,8 | 24,78 |  | 223,02 |  |
| 3 | Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, штук | 10 | 175,0 |  |  |  | 175,0 |
| 4 | Встановлення меж водоохоронних зон, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення меж прибережних захисних смуг, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення меж населених пунктів, кількість н. п. | 7 | 249,5 | 26,447 |  | 223,053 |  |
| 7 | Грошова оцінка земель населених пунктів, кількість населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, тис. га | 0,8866 | 39,232 |  |  | 19,616 | 19,616 |
| 9 | Інвентаризація земельних ділянок, тис. га | 21,38 | 4077,703 | 407,770 |  | 2854,392 | 815,541 |
|  | УСЬОГО |  | 4789,235 | 458,997 |  | 3320,081 | 1010,157 |

Продовження таблиці № 12

| № з/п | Найменування заходів | з них, за роками: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |
|  |  | Обсяг робіт | Обсяг витрат, тис. грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцеві бюджети | власні кошти землевласників та землекористувачів та інші джерела |
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1. | Вишукувальні роботи, будівництво протиерозійних споруд та рекультивація порушених земель |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, штук | 5 | 206,5 | 20,65 |  | 185,85 |  |
| 3 | Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, штук | 10 | 175,0 |  |  |  | 175,0 |
| 4 | Встановлення меж водоохоронних зон, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення меж прибережних захисних смуг, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення меж населених пунктів, кількість н. п. | 6 | 250,5 | 25,05 |  | 225,45 |  |
| 7 | Грошова оцінка земель населених пунктів, кількість населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, тис. га | 0,8866 | 40,31 |  |  | 20,16 | 20,15 |
| 9 | Інвентаризація земельних ділянок, тис. га | 21,37 | 4075,797 | 407,579 |  | 2853,058 | 815,160 |
|  | УСЬОГО |  | 4748,107 | 453,279 |  | 3284,518 | 1010,31 |

Продовження таблиці № 12

| № з/п | Найменування заходів | з них, за роками: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
|  |  | Обсяг робіт | Обсяг витрат, тис. грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцеві бюджети | власні кошти землевласників та землекористувачів та інші джерела |
| 1 | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1. | Вишукувальні роботи, будівництво протиерозійних споруд та рекультивація порушених земель |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, штук | 5 | 206,5 | 20,65 |  | 185 |  |
| 3 | Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, штук | 10 | 175,0 |  |  | 87,5 | 87,5 |
| 4 | Встановлення меж водоохоронних зон, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення меж прибережних захисних смуг, тис. га |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення меж населених пунктів, кількість н. п. | 9 | 238 | 25,228 |  |  | 212,772 |
| 7 | Грошова оцінка земель населених пунктів, кількість населених пунктів | 12 | 205,43 |  | 45,2 | 160,23 |  |
| 8 | Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, тис. га | 0,8856 | 40,254 |  |  | 20,127 | 20,127 |
| 9 | Інвентаризація земельних ділянок, тис. га | 21,37 | 4075,797 | 407,579 |  | 2853,058 | 815,160 |
|  | УСЬОГО |  | 4940,981 | 453,457 | 45,2 | 3305,915 | 1135,559 |

__________________